# 版本发布评审会议纪要

会议时间  2026-10-15 10:00—10:40     地点  示例会议室

参会人  示例成员甲、乙、丙     记录人  示例成员乙

资料性质  合成样例

# 会议结论

本次仅确认发布前检查范围，不作正式上线决定。性能测试结论与交付说明补齐后，再召开发布评审。

# 讨论与决定

1. 保留已通过的功能验收记录，不重复扩大功能范围。

2. 客服确认操作说明的两处表述需要调整，合并后由交付人员复核。

# 待议事项

研发建议性能问题修复后再扩大试用范围，交付组希望先确认业务高峰期的实际数据规模。双方暂未达成一致，待补充测试记录后再议。

# 行动项

| 行动事项 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 补充大批量导出的测试记录 | 示例成员甲 | 2026-10-16 |
| 修订操作说明并安排复核 | 示例成员乙 | 2026-10-19 |
| 确认下一次评审时间 | 示例成员丙 | 【待确认：日期】 |

# 后续安排

记录人合并参会人的事实修订后再分发。未确认的负责人或日期须补齐，不能直接作为已生效的执行承诺。