# 产品交付项目周报

汇报人  项目交付组     资料性质  合成样例

# 01  本周核心结论

计划内 5 项任务已完成 3 项，推进中 1 项、阻塞 1 项。发布评审仍待性能测试结论，当前不承诺上线日期。

# 02  本周工作

1. 完成订单查询与导出联调，覆盖既定的 12 个验收场景。

2. 修复 10 / 12 个已登记问题；剩余 2 个与导出性能有关，已明确复核范围。

3. 交付操作说明初稿，客服与交付人员已完成一次走查，修改意见待合并。

# 03  风险与求助

测试环境的批量导出耗时仍未达到本次约定目标，生产验收尚未完成。需要测试负责人补充大批量数据场景，研发收到记录后给出修复评估；结果确认前不扩大本次交付范围。

# 04  下周计划

| 行动事项 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 补齐批量导出的性能测试记录 | 示例成员甲 | 2026-10-16 |
| 合并操作说明走查意见 | 示例成员乙 | 2026-10-19 |
| 组织发布条件复核 | 【待确认：负责人】 | 2026-10-20 |